CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số: 44-2024/HĐKT ngày 26/11/2024 về việc Bảo trì định kỳ trạm biến áp 3*50KVA CTY NGUYEN BINH - ID: 079975 đặt tại địa chỉ Lô C4, đường K1, KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức đã được ký kết giữa Chủ Đầu Tư và Công ty TNHH Xây lắp Điện Thuận Thành;

Căn cứ kết quả thực tế thi công tại hiện trường ngày 04/01/2025;

Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2025, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM

Ông …………………….	……………………….;

Ông …………………….	……………………….;

BÊN B: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN THUẬN THÀNH

Ông Nguyễn Hồng Thịnh	Giám đốc

Ông Bùi Xuân Tiến	Nhân viên

### Hai bên cùng tiến hành nghiệm thu việc Bảo trì định kỳ tại trạm biến áp 3*50KVA CTY NGUYEN BINH - ID: 079975, cụ thể như sau:

- Số lượng, chủng loại nghiệm thu và bàn giao:

- Số lượng & giá trị quyết toán:

| STT | NỘI DUNG | GHI CHÚ | ĐVT | SL Hợp đồng | SL Thực Hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí thí nghiệm vật tư thiết bị |  | T bộ | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Chi phí hồ sơ |  | T bộ | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Nhân công |  | T bộ | 1 | 1 | 100% |

- Chi phí phát sinh: Không

- Đánh giá nghiệm thu và bàn giao vật tư, thiết bị:

- Thiết bị được bảo trì đảm bảo đúng đủ về khối lượng và đạt yêu cầu về chất lượng.

- Thiết bị đi vào hoạt động tốt, đáp ứng đúng yêu cầu của bên A.

- Sau khi hoàn thành nghiệm thu, bên B bàn giao cho bên A đưa vào sử dụng.

3. Điều khoản khác:

### Biên bản này làm căn cứ cho việc thanh toán giữa 2 bên và thanh lý hợp đồng trên. Bên B làm cơ sở xuất hóa đơn VAT cho bên A.

### Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản./.

| ĐẠI DIỆN BÊN A GIÁM ĐỐC | ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC Nguyễn Hồng Thịnh |
| --- | --- |

* Đại diện các thành viên của 02 (hai) Công ty ký tên:

1. Ông: ........................................ Đ.D Chủ đầu tư: ..............................................

2. Ông: Bùi Xuân Tiến		   Đ.D Đơn vị thi công: ......................................

Ghi chú: Đơn vị thi công đã thi công bảo trì kiểm tra các VTTB cho Chủ Đầu tư tại hiện trường.